## Slide 1: Spiralmodell – Feedback-Use-Case unseres Dokumentenmanagers
Ein Beitrag von:
- Christian Schweitzer – Projektleitung
- Cristian Radici – Datenbank & Prozessanalyse
- Raphael Hirschmann – Frontend & Usability
Ziel: Vorstellung des Feedback-Use-Cases im Spiralmodell nach PRINCE2.

## Slide 2: Projekthintergrund
Projekt: Dokumentenmanager für private Nutzer
Ziel: Sichere Verwaltung digitaler Dokumente
Wichtige Teilfunktion: Feedback-System
Vorgehensmodell: Spiralmodell – iterativ, risikoorientiert, benutzerzentriert.

## Slide 3: Warum das Spiralmodell?
• Kombination aus Planung, Entwicklung, Test & Feedback
• Ideal, weil Feedback selbst Teil des Prozesses ist
• Jede Spiralrunde: Plan → Entwickeln → Testen → Bewerten
• Risikominimierung durch frühe Rückkopplung
• Perfekte Verknüpfung mit PRINCE2-Phasen.

## Slide 4: PRINCE2-Phasen im Spiralmodell
1️⃣ Vorbereitung der ersten Spirale
2️⃣ 1. Spiralrunde – Grundsystem
3️⃣ Laufende Steuerung
4️⃣ Spiralrunde – Funktionserweiterung
5️⃣ Abschlussphase
Jede Phase liefert ein prüfbares Ergebnis.

## Slide 5: Rollen im Feedback-Use-Case
Projektleiter – Christian Schweitzer: Planung, Koordination, Qualitätskontrolle
Technischer Entwickler – Raphael Hirschmann: GUI-Design, Umsetzung, Test
Datenbank-Analyst – Cristian Radici: Datenmodell, Speicherung, Sicherheit

## Slide 6: Artefakte im Feedback-Use-Case
• Projektplan / Stage Plan – Zeit- und Aufgabenplanung jeder Runde
• Produktbeschreibung / Use-Case – Detaillierte Beschreibung der Feedback-Funktion
• Software-Prototyp – Testbare Version mit Feedback-Eingabe und Speicherung

## Slide 7: Zusammenhang Rollen ↔ Artefakte
In jeder Spiralrunde werden neue oder verbesserte Feedback-Funktionen entworfen, entwickelt und getestet.
Schweitzer koordiniert und überprüft → Radici modelliert Daten und Prozesse → Hirschmann setzt sie technisch um → Feedback fließt in die nächste Spiralrunde.

## Slide 8: Querschnittsthemen
Radici – Datenschutz & Datensicherheit: Verschlüsselte Speicherung, interne Verarbeitung
Schweitzer – Qualitätsmanagement: Tests und Überwachung jeder Spiralrunde
Hirschmann – Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Gestaltung der Oberfläche

## Slide 9: Ergebnis & Nutzen
• Funktionierender Feedback-Prototyp integriert in den Dokumentenmanager
• Rückmeldungen werden systematisch erfasst
• Spiralmodell ermöglichte iterative Verbesserungen
• Nutzer helfen aktiv bei der Optimierung mit.

## Slide 10: Fazit & Ausblick
• Spiralmodell = Lernen durch Feedback
• Verbesserte Team-Kommunikation und klare Aufgaben
• Nächste Schritte: Design verbessern, Statistik-Funktion hinzufügen
„Gutes Feedback ist der Motor für gute Software.“